### Рафик Загрутдинов: начиная с 2024 года по программе реновации будут ежегодно сносить до 300 домов

02.08.2022

«С момента старта программы реновации мы уже снесли 110 домов. Через два года, начиная с 2024г. мы в год будем сносить по 200-300 домов», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов журналистам на выставке ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов развития столицы «Город для каждого».

Рафик Загрутдинов также рассказал, что можно с гордостью сообщить, что по истечении пяти лет программа себя оправдала, и жители ее поддерживают: 95-98% участников без проблем переезжают в новую квартиру буквально в течение месяца, новые дома заселяются очень оперативно.

Он также отметил, что реализация программы идет по графику. «В этом году уже введено 26 домов общей площадью 500 тысяч квадратных метров, всего до конца года планируется ввести 1,2 миллиона квадратных метров жилья. А начиная с 2025-2026 года будет пик строительства - мы сможем вводить более 3,5 миллиона квадратных метров в год», - также добавил Рафик Загрутдинов.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/renovatsiya-zhilogo-fonda/novosti/detail/10970263.html

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы