Андрей Бочкарёв: До конца года в Москве сдадут 850 тыс. кв.м жилья по программе реновации
13.09.2022
В оставшиеся до конца года месяцы планируется достроить свыше 30 домов по реновации общей площадью более 850 тыс. кв.м. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Программа реновации набрала ход – темпы строительства жилья постоянно растут. С начала года уже построено и введено в эксплуатацию 29 новостроек общей площадью 340 тыс. кв.м, а до конца года планируется достроить еще свыше 30 домов на 850 тыс. "квадратов"», - сказал Андрей Бочкарёв.
Глава Строительного комплекса рассказал, что сейчас в столице строятся 166 домов площадью 2,7 млн кв.м и проектируются еще 237 домов на 4,7 млн кв.м.
Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко в свою очередь отметил, что реализация такой масштабной программы, как реновация, способствует комплексному развитию всего города.
«Реализация такой масштабной программы, как реновация, неизбежно влечет за собой решение ряда других важных задач и, как следствие, способствует комплексному развитию всего города. Люди резонно считают комфортным и удобным для жизни такой город и такой район, в котором все ключевые сервисы находятся в радиусе пешей доступности. Причем, не просто формальный набор услуг, а действительно все необходимое для полноценной жизни. Это модель полицентричного развития города, в котором множество центров притяжения горожан», – подчеркнул Евгений Михайленко.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Для ее реализации подобрана 561 «стартовая» площадка.
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