### Рафик Загрутдинов: 24 дома передадут для переселения по программе реновации до конца года

11.10.2022

«С момента старта программы реновации в столице снесены 124 жилых дома, в том числе с начала года – 44 здания . Больше всего зданий в этом году демонтировали в районах Косино-Ухтомский и Северное Измайлово», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов «Комсомольской правде»

Напомним, что демонтаж всех домов по программе реновации осуществляется с использованием технологии «умного сноса». Основными его принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

«С начала этого года по программе реновации уже передали под заселение 48 «стартовых» жилых домов. До конца года планируется передать под заселение еще 24 «стартовых» дома. Всего же в 2022 году для переселенцев будут переданы 72 «стартовых» жилых дома. Ожидается, что в 2022 году будут вовлечены в процесс переселения порядка 37 тысяч человек», - также добавил Рафик Загрутдинов.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/renovatsiya-zhilogo-fonda/novosti/detail/11099086.html

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы