Рафик Загрутдинов: завершается строительство участка МСД от улицы Покровская до Зенинского шоссе
13.10.2022
«Завершаются строительные работы на северном участке московского скоростного диаметра от улицы Покровская до Зенинского шоссе. Объект готов на 90 процентов. В настоящее время строители ведут работы по благоустройству территории», – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов «НСН».
Проект реализуется в рамках основного участка МСД от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе, на котором предусмотрено строительство 12,9 километра дорог, в том числе трех путепроводов и трех подземных пешеходных переходов, а также благоустройство территорий (24,6 га газона, 772 деревьев и 7 928 кустарников).
«Участок от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе обеспечит комфортной и современной транспортной сетью быстроразвивающиеся районы Некрасовка, Косино-Ухтомский и Выхино-Жулебино, а также прилегающие крупные городские округа Московской области – Люберцы и Балашиха, где в целом проживает более миллиона человек», – отметил Рафик Загрутдинов.
Бессветофорная транспортная связь в составе Северо-Восточной хорды перераспределит транспортные потоки юго-восточной части столицы за пределами МКАД, транзит которых проходит через ряд основных магистралей – Зенинское и Косинское шоссе, Октябрьский и Комсомольский проспекты, улицы 8-го Марта, Вертолетчиков и Покровская, снизив тем самым их транспортную нагрузку.
«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территории», – уточнил Рафик Загрутдинов.
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