### Андрей Бочкарёв: Почти 98 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации

08.12.2022

С начала реализации программы реновации построено 224 дома, из них 205 переданы под заселение. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках программы реновации на данный момент начато переселение 97,8 тысяч жителей из 577 старых домов, из них более 83 тысячи москвичей уже отметили новоселье», – заявил Андрей Бочкарёв.

По словам главы Стройкомплекса, на сегодняшний день построено 224 дома, из них 205 переданы под заселение, по 165 объектам, жилой площадью 2,7 млн кв. метров – ведется строительство, в проектировании находятся 224 объекта, жилой площадью 4,5 млн кв. метров.

«На этой неделе Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление Правительства Москвы о включении в программу реновации шести стартовых площадок. Таким образом, для строительства новостроек по программе реновации уже подобраны 565 стартовых площадок площадью 9 млн квадратных метров», – добавил Андрей Бочкарёв.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года и активно реализуется во всех административных округах согласно заявленным гарантиям Правительства города.

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/renovatsiya-zhilogo-fonda/novosti/detail/11277993.html

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы