### Рафик Загрутдинов: новостройку по реновации на проезде Черепановых введут в 2024 году

21.12.2022

«В районе Коптево по адресу проезд Черепановых, з/у 54 А в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы ведутся работы по устройству шпунтового ограждения, разработке котлована и устройству фундаментной плиты», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет односекционной с подземной автостоянкой. Фасады здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных клинкерной плиткой. На них установят корзины для кондиционеров. Входную группу оформят витражным остеклением.

Дом рассчитан на 119 квартир (однокомнатных – 38, двухкомнатных – 77, трехкомнатных – 4). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят два грузопассажирских лифта – грузоподъемностью 1000 кг и 400 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрен в один уровень с поверхностью земли – мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/renovatsiya-zhilogo-fonda/novosti/detail/11305791.html

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы