### Новостройку по программе реновации введут в следующем году в районе Котловка

12.04.2023

«В районе Котловка по адресу: Нагорная улица, владение 5А в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершено устройство шпунтового ограждения, ведется разработка котлована и монтаж монолитных конструкции подземной части здания», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет односекционной с подземной автостоянкой. Фасады облицуют фиброцементными панелями цвета «молочный шоколад». Динамичности облику новостройки придадут выступающие элементы лоджий, а также ритмичное остекление и симметричное расположение корзин для кондиционеров.

Дом рассчитан на 188 квартир (однокомнатных – 144, двухкомнатных – 28, трехкомнатных – 15, четырехкомнатных - 1). Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят 4 лифта – два -грузоподъемностью 630 кг и два - грузоподъемностью 400 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрен в один уровень с поверхностью земли – мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/renovatsiya-zhilogo-fonda/novosti/detail/11525304.html

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы