### В Москве за шесть месяцев сдали 26 домов по программе реновации

27.06.2023

«В 2023 году планируем построить 54 дома по программе реновации, это более 14 тысяч квартир. С начала года уже введено в эксплуатацию 26 домов на 7832 квартиры. Лидерами по вводу являются СВАО и САО, здесь введено в эксплуатацию по 5 жилых домов», - сообщил журналистам на пресс-конференции руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он также отметил, что активно ведётся работа по демонтажу ветхих домов, освобождаются площадки под новые дома. «В этом году у нас в планах демонтировать 153 дома, с начала года 97 домов уже снесли. Лидерами по демонтажу стали ЮВАО и САО - здесь снесено по 18 домов, в ЗАО и ВАО – по 17 домов», - также добавил Рафик Загрутдинов.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/renovatsiya-zhilogo-fonda/novosti/detail/11680354.html

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы