### Рафик Загрутдинов: 70 жилых домов строят и проектируют по программе реновации в СВАО

11.07.2023

«В настоящее время на территории Северо-Восточного административного округа строятся и проектируются 70 жилых домов – в них расположены порядка 16 000 квартир. В стройке – 26 домов, в проектировании – 44 дома. С начала программы в округе ввели в эксплуатацию 37 домов на ~ 9 000 квартир, в том числе с начала года – 6 домов. В планах конца года в округе – ввести в эксплуатацию еще 5 зданий», - сообщил журналистам на пресс-туре руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он так же отметил, что с начала программы в округе снесли 24 дома, в том числе в этом году – 6 домов.

Дома снесли при помощи технологии «умного» сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. Основными принципами «умного сноса» являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов «умного сноса» является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/renovatsiya-zhilogo-fonda/novosti/detail/11708031.html

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы