Андрей Бочкарёв: В семи районах Москвы завершен первый этап программы реновации в этом году
13.07.2023
В 2023 году первый этап программы, рассчитанный до конца 2024 года, досрочно завершен в семи столичных районах. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Благодаря хорошим темпам строительства нового жилья в отдельных районах удается ускорить переселение по программе реновации. В этом году досрочно завершили первый этап программы в семи столичных районах. В целом по Москве первый этап реновации выполнен на 58%», – рассказал Андрей Бочкарёв.
Заместитель Мэра подчеркнул, что программа реализуется согласно намеченным планам.
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин уточнил, что первый этап реновации удалось досрочно завершить в районе Восточное Измайлово, г.о. Щербинка, поселениях Внуковское, Десеновское, Марушкинское, Рязановское и Филимонковское.
«Жители всех домов, включенных в первый этап в этих районах, приступили к переселению, а кто-то уже отпраздновал новоселье», – добавил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией почетный президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко в свою очередь отметил, что ускорение переселения – безусловно, радостная новость для участников программы реновации. Он напомнил, что Приказом Правительства Москвы утверждены три этапа переселения жителей, сроки являются ориентировочными.
Программа реновации жилищного фонда утверждена Мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.
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