### В районе Крюково Зеленограда в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации

03.08.2023

«В 2024 году будет введен в эксплуатацию дом по программе реновации в Зеленограде по адресу: район Крюково, Заводская улица, 14. В настоящее время завершены монолитные работы, кладка стен и перегородок. Ведется монтаж окон и инженерных систем, приступили к внутренней отделке помещений», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из двух отдельно стоящих зданий переменой этажности. Новостройка будет представлять собой монолитную конструкцию с вентилируемыми фасадами, облицованными фиброцементными плитами. На фасадах устанавливаются корзины для кондиционеров.

Всего здесь предусмотрено 477 квартир (однокомнатных – 94, двухкомнатных – 295, трехкомнатных – 77, четырехкомнатных -11). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

Квартиры будут располагаться со второго этажа. Входные группы выполнят из стекла. Первые этажи будет полностью отданы под общественные помещения. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Новостройки оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроят. Во дворе нового дома обустроят две детские игровые площадки. Для любителей уличного спорта установят новые тренажеры, турники и брусья. Под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная одноуровневая автостоянка.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/renovatsiya-zhilogo-fonda/novosti/detail/11751510.html

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы