### Рафик Загрутдинов: 46 жилых домов строят и проектируют по программе реновации на западе Москвы

23.08.2023

«В настоящее время на территории Западного административного округа строятся и проектируются 46 жилых домов, в них располагается ~ 15 тысяч квартир. В стройке – 23 дома, в проектировании – еще 23 дома. С начала программы в округе ввели в эксплуатацию 29 домов на ~ 9 000 квартир, в том числе с начала года – 2 здания. До конца года планируем ввести в эксплуатацию еще 8 новостроек», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов «РИАМО».

Он также отметил, что с начала реализации программы в Западном административном округе снесли 42 дома, в том числе в этом году – 19 домов.

Здания демонтировали при помощи технологии «умного» сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. Основными принципами «умного сноса» являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов «умного сноса» является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/renovatsiya-zhilogo-fonda/novosti/detail/11789620.html

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы