### Андрей Бочкарёв: Первый этап программы реновации завершен в 41 районе столицы

15.01.2024

Первый этап программы завершен в 41 районе Москвы, из них в 19 районах – в 2023 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На сегодняшний день переселение по программе реновации в той или иной мере затрагивает более 90 столичный районов и поселений. И в 41 из них первый этап программы завершен. Участники программы уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе оформления документов на новое жилье», - отметил Андрей Бочкарёв.

Заместитель Мэра уточнил, что в районах, где завершен первый этап программы, расположено 304 расселяемых дома.

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, в целом по Москве первый этап выполнен на 69%. «Можно с уверенностью сказать, что программа реализуется согласно намеченным планам», – подчеркнул Сергей Лёвкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/renovatsiya-zhilogo-fonda/novosti/detail/12103524.html

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы