### Рафик Загрутдинов: жилой дом в районе Чертаново Северное готов на 40 процентов

13.03.2024

«В районе Чертаново Северное по адресу: Балаклавский проспект, владение 33, корпус 3 идет строительство жилого дома в рамках городских программ и предусматривает улучшение жилищных условий населения района. Дом готов на 40 процентов, в настоящее время ведется внутренняя отделка, прокладка внутренних и наружных инженерных систем. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание возводят по индивидуальному проекту, оно будет состоять из двух секций высотой 22 этажей. В подземном уровне разместится стоянка для автомобилей. Всего здесь будет 168 квартир: однокомнатных - 51, двухкомнатных - 75, трехкомнатных – 33, четырехкомнатных – 9.

В вестибюле жилой части жилого дома на первом этаже будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Для маломобильных групп населения предусмотрена возможность безбарьерного передвижения от входных групп первого этажа до входа в квартиру. В лифтовых холлах жилых этажей предусмотрена зона безопасности, отделенная от межквартирных коридоров противопожарными дверями.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение придомовой территории: спортивная площадка, площадки отдыха и детские игровые площадки.

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/renovatsiya-zhilogo-fonda/novosti/detail/12234586.html

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы